Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wykonawcy

………………………………….

………………………………….

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego 
w ciągu drogi gminnej Wolica Pierwsza – Bilsko w lokalizacji od km 0+375 do km 0+875

o długości 0,500 km, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wykonawcy

………………………………….

………………………………….

Oświadczenie

Oświadczam/y, ze nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Wolica Pierwsza – Bilsko w lokalizacji od km 0+375 do km 0+875 o długości 0,500 km w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………………………..

…………………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

………………………………………….

Telefon/Fax

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Wolica Pierwsza – Bilsko w lokalizacji od km 0+375 do km 0+875 o długości 0,500 km

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

cena ofertowa netto …………………………………………………………. zł

stawka podatku VAT …………%  w kwocie  ……………………………….... zł

łącznie: brutto …………………………………………………………..…… zł

słownie: …………………………………………………………………………………………

  - Oświadczamy, że:

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia 31 sierpnia 2010r.

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy

- na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru.

- akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Oferta została złożona na …………………….. stronach

- Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

1)……………………………………………………………

2)……………………………………………………………

3) ……………………………………………………………

4)…………………………………………………………….

5)…………………………………………………………….

6)……………………………………………………………..

7)……………………………………………………………..

8)………………………………………………………….….

9)……………………………………………………………..

10)…………………………………………………………….

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

………….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej wykonanej przez Wykonawcę w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................................................

pieczęć Wykonawcy

## WYKAZ  OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Wolica Pierwsza – Bilsko w lokalizacji od km 0+375 do km 0+875 o długości 0,500 km, oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:

| Nazwisko i imię | kwalifikacje zawodowe | zakres wykonywanych czynności | nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA

Do powyższego wykazu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia

………………………….                           ..............................................................

miejscowość ,data                                                                             podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

#### Załącznik nr 6 do SIWZ

#### UMOWA NR : …………/2010 (projekt)

zawarta w dniu …………………………………….  w Modliborzycach

pomiędzy:

Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,  NIP …………………

reprezentowaną przez mgr inż. Witolda Kowalika – Wójta Gminy zwanego dalej „Zamawiającym”,

a firmą

…………………………………………………………………………………………………..

# reprezentowaną przez:

. …………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) w dniu                 ………………….znak INW 341./4/PN/2010, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę.

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Wolica Pierwsza – Bilsko 
w lokalizacji od km 0+375 do km 0+875 o długości 0,500 km

Zakres prac obejmuje wykonanie:

1. Robót przygotowawczych

2. Robót ziemnych

3. Podbudowy

4. Nawierzchni

5. Robót wykończeniowych

Roboty, o których mowa wyżej należy wykonać z materiałów Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

    - zgodnie z przedmiarem robót

    - zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami,

    - z należytą starannością.

    - terminowo.

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) oznakowanie placu prowadzenia robót przez cały czas trwania realizacji zadania,

2) organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej                 w terminie wykonania robót,

3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

4) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

3. Do Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2010 roku.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi.

lub

1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres robót:

1.1. .....................................................

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 4 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot wynikających z tabeli elementów scalonych Wykonawcy dla poszczególnych robót.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy             z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych               w  umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

8. Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

§ 6

1. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 7

1. Wykonawca wyznacza na kierownika budowy osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

…………………………………………...

2. Zamawiający wyznacza na inspektora nadzoru osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia………………………………………

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy , o którym mowa w § 2 określone kwotą ryczałtową wynosi.......................zł ( słownie : .........................zł ) brutto.

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto......................zł i podatek VAT ...........................zł. Istnieje możliwość realizacji faktur częściowych.

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie            14 dni od daty doręczenia faktury wystawionej na podstawie protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5.

§ 9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem częściowym odbioru wykonanych elementów robót lub protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbioru.

3. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisję odbioru oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbioru nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

§ 10

W przypadku opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

§ 11

1. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosi

inspektorowi nadzoru wykonanie robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

2. Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza się protokolarnie.

§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.

2. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

3. Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 13

Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

§ 14

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy karę w wysokości 0,4% kwoty określonej 
w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

b) w przypadku przerwania czynności odbioru komisji odbioru (np. poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokołów i atestów, brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbioru i przewidzianych przepisami prawa),                  w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 8 ust. 1,

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji karę w wysokości 0,3 %

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

d) w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca karę w wysokości 10 % kwoty określonej w § 8 ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy                    z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % kwoty określonej w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 5.

4. Odstąpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego                           w formie pisemnej.

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania                               w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

§ 15

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

2) Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem § 16 ust. 5. Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach określonych niniejszą umową.

§ 16

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

3) zmiana harmonogramu robót i finansowania,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie

Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek                            z okoliczności wskazanych w pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszego ustępu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiającego,

-ad pkt. 3) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżetu gminy),

– - ad pkt. 4) –

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

– - ad pkt 5) -

powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z jednoczesną zmianą

(rozszerzeniem) zapisu § 5 ust. 1 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy, odnoszących się do cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za wykonane robót i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom;

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 5 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 18

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 19

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 7  do SIWZ

(pieczęć  wykonawcy)

Wykonawca

.................................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Wolica Pierwsza – Bilsko w lokalizacji od km 0+375 do km 0+875 o długości 0,500 km, oświadczam/my, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wskazane w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

...................................................                                     .................................................................

/ miejscowość, data /                                                     / podpisy prawnych przedstawicieli wykonawcy /

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy